**План строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Обоянского района на 2019-2030 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План строительства и ремонта автомобильных дорог на территории Обоянского района на 2019-2030 г. | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование сельсовета | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации ПСД/СМР | Вид финансирования (1) | Строительство/ремонт | Протяженность дороги, км | Вид работ | Стоимость объекта либо разраб ПСД  в ценах 2019г., тыс.руб. (4) | Срок окончания работ |
|  | 2019г. | | | | | | | |
| 1 | Быкановский | Автомобильная дорога к х. Нагорный Обоянского района района Курской области с подъездом до объекта торговли | 2018/2019 | УРСТ, до хутора | Строительство | 1,649 | строоительство | 25659,12 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Гридасовский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Танеевка  в с. Гридавсово Обоянского района Курской области | 2019 | программа «Развитие сети автмобильных дорог Обоянского района" | ремонт | 1,3 | ремонт | 6256,137 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская в с. Зорино между домами 126 и 129 | 2019 | дорожный фонд района | ремонт | 0,27 | ремонт | 1040 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Афанасьевский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в с. Афанасьево | 2019 | обустройство съездов с региональных дорог | ремонт | 0,75 | ремонт | - | 01.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Афанасьевский | Ремонт автомобильной дороги по д.Горяйново Обоянского района Курской области | 2019 | Субсидия КР/Р Народный бюджет | ремонт | 0,8 | ремонт | 2 088,39 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельниковский | Автомобильная дорога по ул. Садовая в с. Котельниково Обоянского района Курской области | 2019 | УРСТ | Строительство | 2,4 | ПСД | 970,00 | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Быкановский | Автомобтльная дорога по ул. Заречная  в с. Быканово Обоянского района Курской области | 2019 | УРСТ | Строительство | 1,5 | ПСД | 825 | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Усланский | Автомобтльная дорога по ул. Луговая  в с. Трубеж Обоянского района Курской области | 2019 | УРСТ | Строительство | 1,4 | ПСД | 610 | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Усланский | Автомобильная дорога по ул. Бугровка, ул. Кончанка в д. Лунино Обоянского района Курской области | 2019 | УРСТ | Строительство | 1,5 | ПСД | 610 | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Каменский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Погореловка в с.Каменка Обоянского района Курской области | 2019 | УРСТ | ремонт | 1,15 | ПСД | 470 | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Афанасьевский | Ремонт автомобильных дорог по  ул. Северная, пер. Халин, пер. козин, пер. Южшый, ул. Южная, пер. Левчиков, ул. Северная в д.Горяйново Обоянского района Курской области | 2019 | народный бюджет | ремонт | 2,62 | ПСД | 99 | 01.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Афанасьевский | Ремонт автомобильных дорог по  ул. Молодежная, ул. Середянка,  ул. Гусиновка в с. Камынино Обоянского района Курской области | 2019 | народный бюджет | ремонт | 1,33 | ПСД | 66 | 01.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38693,647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельниковский | Автомобильная дорога по ул. Садовая в с. Котельниково Обоянского района Курской области | 2020 | УРСТ | Строительство | 2,4 | СМР | 28 000,00 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Быкановский | Автомобтльная дорога по ул. Заречная  в с. Быканово Обоянского района Курской области | 2020 | УРСТ | Строительство | 1,5 | СМР | 26000 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Усланский | Автомобтльная дорога по ул. Луговая  в с. Трубеж Обоянского района Курской области | 2020 | УРСТ | Строительство | 1,4 | СМР | 25000 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Усланский | Автомобильная дорога по ул. Бугровка, ул. Кончанка в д. Лунино Обоянского района Курской области | 2020 | УРСТ | Строительство | 1,5 | СМР | 26000 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Каменский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Погореловка в с.Каменка Обоянского района Курской области | 2020 | УРСТ | ремонт | 1,15 | СМР | 20000 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Афанасьевский | Ремонт автомобильных дорог по  ул. Северная, пер. Халин, пер. козин, пер. Южшый, ул. Южная, пер. Левчиков, ул. Северная в д.Горяйново Обоянского района Курской области | 2020 | народный бюджет | ремонт | 2,62 | СМР | 10920 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Афанасьевский | Ремонт автомобильных дорог по  ул. Молодежная, ул. Середянка,  ул. Гусиновка в с. Камынино Обоянского района Курской области | 2020 | народный бюджет | ремонт | 1,33 | СМР | 5590 | 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Железнодорожная в п. Пригородный Зоринского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | ПСД | 100 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Дороховка в с. Зорино Зоринского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,38 | ПСД | 100 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Солнечная в с. Пригородный Зоринского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | ПСД | 100 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Элеваторная в с. Пригородный Зоринского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,48 | ПСД | 100 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Быкановский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Зеленая  в пос. Пасечный Быкановского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,68 | ПСД | 100 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 142 010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Зоринский | Ремонт автомобильной догори  по ул. Железнодорожная в п. Пригородный Зоринского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | СМР | 2100 | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Дороховка в с. Зорино Зоринского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 0,38 | СМР | 1995 | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Солнечная в с. Пригородный Зоринского сельсовета | 2020 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 2625 | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Зоринский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Элеваторная в с. Пригородный Зоринского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 0,48 | СМР | 2520 | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Быкановский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Зеленая  в пос. Пасечный Быкановского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 0,68 | СМР | 3570 | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Суржа  в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 0,6 | ПСД | 100 | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. 1- Мая в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 0,8 | ПСД | 100 | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Зыбина в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | ПСД | 100 | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Садовая  в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | ПСД | 100 | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Лесная  в пос. Рудавский Рудавского сельсовета | 2021 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | ПСД | 100 | 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Суржа  в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 0,6 | СМР | 3150 | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. 1- Мая в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 0,8 | СМР | 4200 | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Зыбина в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | СМР | 2100 | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Садовая  в с. Стрелецкое Рудавского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | СМР | 5250 | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Рудавский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Лесная  в пос. Рудавский Рудавского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | СМР | 5250 | 01.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельниковский | Ремонт автомобильной дороги  до д. Гремячка  в с. Малые Крюки  Котельниковского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 1,5 | ПСД | 100 | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Рыбино-Будский | Автомобильная дорога по ул. Грачевка в с. Долженково Обоянского района Курской области | 2022 | дорожный фонд района | Строительство | 2,3 | ПСД | 950 | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельниковский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Молодежная  в с. Малые Крюки  Котельниковского сельсовета | 2022 | дорожный фонд района | ремонт | 1,17 | ПСД | 100 | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Каменский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Выгон в с. Бушмено Обоянского района Курской области | 2022 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | Ремонт | 1,15 | ПСД | 100 | 01.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельниковский | Ремонт автомобильной дороги  до д. Гремячка  в с. Малые Крюки  Котельниковского сельсовета | 2023 | дорожный фонд района | ремонт | 1,5 | СМР | 6300 | 01.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Рыбино-Будский | Автомобильная дорога по ул. Грачевка в с. Долженково Обоянского района Курской области | 2023 | дорожный фонд района | Строительство | 2,3 | СМР | 16100 | 01.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельниковский | Ремонт автомобильной дороги  по ул. Молодежная  в с. Малые Крюки  Котельниковского сельсовета | 2023 | дорожный фонд района | ремонт | 1,17 | СМР | 4050 | 01.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Каменский | Ремонт автомобильной дороги по ул. Выгон в с. Бушмено Обоянского района Курской области | 2023 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | Ремонт | 1,15 | СМР | 4025 | 01.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Ремонт дороги  по ул. Кулига в с. Камынино | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,7 | СМР | 4200 | 01.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Ремонт дороги  по ул. Луговая в с. Афанасьево | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Ремонт дороги  по ул. Нижняя в с. Афанасьево | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,78 | СМР | 4680 | 01.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Ремонт дороги по ул. Понизовка в с. Нижнее Бабино | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,45 | СМР | 2700 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Ремонт дороги по ул. Гороховка в с. Нижнее Бабино | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,45 | СМР | 2700 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Ремонт дороги по ул. Весёлая в с. Быканово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,45 | СМР | 2700 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Ремонт дороги по ул. Староверская в с. Быканово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,9 | СМР | 5400 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Ремонт дороги по ул. Н-Погореловка в с. Быканово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,3 | СМР | 1800 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Ремонт дороги по ул. Линтяевка в с. Башкатово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 1,1 | СМР | 6600 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Ремонт дороги по ул. Бакуляцкая в с. Башкатово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 1,2 | СМР | 7200 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Ремонт дороги по ул. Понизок в с. Башкатово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 1,1 | СМР | 6600 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Ремонт дороги по ул. х. Болотников в с. Башкатово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 1,1 | СМР | 6600 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Ремонт дороги по ул. Нижневка в с. Гридасово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Ремонт дороги по ул. Вощаловка в с. Гридасово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 1,7 | СМР | 10200 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Ремонт дороги по ул. Выгон в с. Гридасово | 2024 | Субсидия КР/Р, Народный бюджет | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Октябрьская в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,53 | СМР | 3180 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Белгородская в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,33 | СМР | 1980 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Приовражная  в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,33 | СМР | 1980 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Кольцевая  в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,88 | СМР | 5280 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Мичурина  в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,69 | СМР | 4140 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Новая   в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,23 | СМР | 1380 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. 2-1 Новый переулок   в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,33 | СМР | 1980 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Новый переулок  в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,28 | СМР | 1680 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Ремонт дороги по ул. Лесная   в п. Пригородный | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,97 | СМР | 5820 | 01.09.20124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Бутыровка в с. Каменка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. План в с. Каменка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул.Новоселовка  в с. Каменка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,05 | СМР | 6300 | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул.Монинка  в с. Каменка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,25 | СМР | 7500 | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Ремонт дороги по ул.Монинка  в д. Коптево | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,8 | СМР | 10800 | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул.Мамаёвка   в с.Бушмено | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Цетральная в с. Котельниково | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,1 | СМР | 6600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Выгонская  в с. Котельниково | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Гуляевкав с. Полукотельниково | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Юных пионеров  в с. Полукотельниково | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,7 | СМР | 4200 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. 1-я Колхозная в с. Полукотельниково | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул.1-я Садовая  в с. Полукотельниково | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул.Выгон   в с. Малые Крюки | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,1 | СМР | 6600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Ленина в с. Стрелецкое | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Прицепиловка в с. Стрелецкое | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Ясная Поляна в с. Стрелецкое | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Борисово в с. Пушкарное | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Нижняя Поповка с. Пушкарное | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Верхняя Поповка с. Пушкарное | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | СМР | 2400 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Шенцова в п.Рудавский | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Садовая в п.Рудавский | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Выгон в с.Рудавец | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 6300 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Поповка в с.Рудавец | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Москалевка в  с. Кулига | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Хутор в сл. Рыбинские Буды | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Лисуновка в сл. Рыбинские Буды | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,3 | СМР | 1800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Карачевка в сл. Рыбинские Буды | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Выгон в с. Долженково | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,15 | СМР | 6900 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. План в с. Филатово | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,4 | СМР | 8400 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул.Зиборовка в с. Филатово | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Крым в с. Усланка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Бугор в с. Усланка | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,1 | СМР | 6600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Домашенка  в с. Усланка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Выгон в с. Трубеж | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1,5 | СМР | 9000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Центральная  в с. Трубеж | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,7 | СМР | 4200 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Южная в д. Анахино | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Знобиловка в с. Павловка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 4200 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Солотинка в с. Павловка | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 0,1 | СМР | 600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Молодежная в с. Лунино | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | СМР | 6000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Березовка в п. Красный | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелёвский | Дорога по ул. Молодежная в с. Шевелёво | 2024 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелёвский | Дорога по ул. Заложенка в с. Шевелёво | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелёвский | Дорога по ул. Погореловка в с. Шевелёво | 2024 | дорожный фонд района | строительство | 1,1 | СМР | 6600 | 01.11.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Псельская в с.Афанасьево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул.пер. Богов в с.Афанасьево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул.пер.Драгулин в с.Афанасьево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Поповка на х. Семяновка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,55 | СМР | 9300 | 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Заплатино в с. Нижнее Солотино | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,38 | СМР | 8280 | 01.09.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Верхняя Знобиловка в д. Знобиловка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 2,3 | СМР | 13800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Дорога проезд между ул. Выгон и ул. Гороховка в с. Нижнее Бабино | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Дорога по ул. Коноваловка в с. Вышнее Бабино | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,84 | СМР | 5040 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул. Солнечная в с. Знаменка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул. Березовка в д. Знаменка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Каменяцкая в с. Башкатово | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Чебуреки в с. Башкатово | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Кукуевка в с. Башкатово | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. 1-Мая в с. Косиново | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Базовка в с. Косиново | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. План в с. Косиново | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Тутолвщина в с. Косиново | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Мутыльщина в с. Косиново | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,2 | СМР | 1200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Нижняя в с. Гридасово | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,42 | СМР | 2520 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Крюк  в д. Луневка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Гарбузиловка  в с. Чекмаревка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,48 | СМР | 2880 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Мосеевка в с.Чекмаревка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,2 | СМР | 1200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Заречная в п. Пригородный | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,22 | СМР | 1320 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Первомайская  в п. Пригородный | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,32 | СМР | 1920 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Набережная в п. Пригородный | 2025 | дорожный фонд района | ремонт | 0,42 | СМР | 2100 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Садовая в п. Пригородный | 2025 | дорожный фонд района | ремонт | 0,51 | СМР | 2600 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Центральна в п. Пригородный | 2025 | дорожный фонд района | ремонт | 1,26 | СМР | 6300 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Березовка в с. Зорино | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,58 | СМР | 2900 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул.Пионерская  в с. Зорино | 2025 | дорожный фонд района | ремонт | 0,8 | СМР | 4000 | 01.10.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Гамалевка в с. Бушмено | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Гарасевка в с. Бушмено | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Киселевка в с. Бушмено | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Кузьминова в с. Бегичево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Фроловка в с. Бегичево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Леонова в с. Бегичево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Слободка в с. Картамышево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Кульма в с. Картамышево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Шопина в с. Котельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Запрудная в с. Котельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Заветв с. Котельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. 2-я Колхозная в с. Полукотельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. 2-я Садовая в с. Полукотельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Юных Пионеров в с. Полукотельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Молодёжная в д. Потопахино в с. Полукотельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,2 | СМР | 1200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Зеленая  в д. Потопахино в с. Полукотельниково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Выгон в с. Малые Крюки | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,1 | СМР | 6600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Село в с. Малые Крюки | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,95 | СМР | 11700 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул.Козловка в с. Малые Крюки | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Нижняя в с. Пушкарное | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Садовая в с. Пушкарное | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Поповка в с. Пушкарное | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул.Центральная в с. Пушкарное | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Новая в п. Рудавский | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Колбасовка в с. Рудавец | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,8 | СМР | 10800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Понизовка в с. Рудавец | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Мортаковка в с. Рудавец | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Поповка в с. Кулига | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Косухина в сл. Рыбинские Буды | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Дубрава в сл. Рыбинские Буды | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Русановка  в с. Долженково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Лукинка   в с. Долженково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Лахтинка  в с. Долженково | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Бугор в с. Филатово | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Хутор в с. Усланка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,7 | СМР | 10200 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Кузинка в с. Усланка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,2 | СМР | 1200 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Первая центральная в с. Усланка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,1 | СМР | 600 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Выгон  в с. Трубеж | 2025 | дорожный фонд района | ремонт | 1,5 | СМР | 7500 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Молодежная в с. Трубеж | 2025 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 2500 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Раковка  в с. Павловка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Тургеневка  в с. Павловка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Сударовка  в с. Павловка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Новоселовка  в с. Павловка | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелёвский | Дорга по ул. Москва в с. Шевелево | 2025 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Центральная в с. Афанасьево | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 3000 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Шоссейна в с. Афанасьево | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 0,6 | СМР | 3600 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Веселая  в д. Бавыкино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Семяновка  в х. Семяновка | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 2,04 | СМР | 12240 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Ефимовка в с. Нижнее Солотино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 1,26 | СМР | 7560 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Дорога по ул. Ивановка в с. Вышнее Бабино | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 0,64 | СМР | 3200 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Доорога по ул. Солнечная в д. Знаменка | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Доорога по ул. Березрвка  в д. Знаменка | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Бугор в с. Башкатово | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.08.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Сыровка и ул. Маховка в с. Чекмаревка | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 1,52 | СМР | 7600 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Выгон в с. Чекмаревка | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 0,43 | СМР | 2150 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Луговая в с. Зорино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 1,13 | СМР | 7800 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Парковый переулок  в с. Зорино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,25 | СМР | 1500 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Деревенька  в с. Зорино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,62 | СМР | 3720 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Косухина в д. Гремячка | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 1,9 | СМР | 11400 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Прицепиловка в с. Бушмено | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Северная  в с. Бушмено | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Южная в с. Котельниково | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 3,4 | СМР | 20400 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул.Бугор в х. Дрозды | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,35 | СМР | 2100 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул.Новая в х. Дрозды | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,95 | СМР | 5700 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Старое Потопахино в д. Потопахино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 1,85 | СМР | 11100 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Чегуреевка-1 в с. Малые Крюки в д. Потопахино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Чегуреевка-2 в с. Малые Крюки в д. Потопахино | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,25 | СМР | 1500 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Школьная в п. Рудавский | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 0,48 | СМР | 2400 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Новоселовка в с. Рудавец | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Глухая Москалевка в с. Кулига | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Лисуновка в сл. Рыбинские Буды | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Холодная Гора в сл. Рыбинские Буды | 2026 | дорожный фонд района | ремонт | 0,8 | СМР | 4000 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Хутор в с. Долженково | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,2 | СМР | 1200 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Ступинка в с. Филатово | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Загород в с. Трубеж | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Средняя в с. Трубеж | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,35 | СМР | 2100 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Молодёжная в с. Павловка | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога по ул. Куликовка в с. Шевелево | 2026 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 6300 | 01.11.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Полевая в х. Семяновка | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Козиновкав в с. Нижнее Солотино | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Дорога по ул. Горка в с. Вышнее Бабино | 2027 | дорожный фонд района | ремонт | 0,38 | СМР | 1900 | 01.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул. В-Погореловка в с. Быканово | 2027 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | СМР | 2000 | 01.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул.Садовая в п. Пасечный | 2027 | дорожный фонд района | ремонт | 1,4 | СМР | 7000 | 01.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Ленинка в с. Башкатово | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,85 | СМР | 5100 | 01.09.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Шалыновка в с. Чекмаревка | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Короча  в с. Шипы | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,32 | СМР | 1920 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Косухина  в д. Гремячка | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 1,9 | СМР | 11400 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Лесная в с. Бегичево | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 5400 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Широкая в с. Котельниково | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 1,1 | СМР | 6600 | 01.102027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Мигачевка в с. Малые Крюки | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.102027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Соловьиная в с. Пушкарное | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Хановка  в с. Кулига | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Рожок  в с. Рудавец | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Кировка в с. Долженково | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Никеевка в с. Долженково | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Садовая в с. Павловка | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул.Кузнецкая в с. Павловка | 2027 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 2500 | 01.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога по ул. Загородок в с. Шевелево | 2027 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Бурьяновка в с. Нижнее Солотино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,35 | СМР | 2100 | 01.08.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Пселец  в с. Нижнее Солотино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 1,1 | СМР | 6600 | 01.08.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Выгон  в с. Нижнее Солотино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,75 | СМР | 4500 | 01.08.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Дорога по ул. Молодежная в с. Вышнее Бабино | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,15 | СМР | 750 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул. Майская в д. Знаменка | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,3 | СМР | 1500 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул. Вишневая  в д. Знаменка | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,3 | СМР | 1500 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Харитоновка в с. Косиново | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,75 | СМР | 4500 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога по ул. Карташовка в с. Косиново | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,35 | СМР | 2100 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Вышневка в д. Луневка | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 2500 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Речная в с. Зорино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Парковая в с. Зорино | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 2,41 | СМР | 2500 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Лесная в с. Бегичево | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Выгон в с. Бегичево | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 2500 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Верхняя Заречка в с. Бегичево | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Хутор в с. Картамышево в с. Бегичево | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.09.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Новое Потопахино в д. Потопахино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.10.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Козловка в с. Малые Крюки | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 5400 | 01.10.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Красный Кавказ в с. Малые Крюки | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Калиновка в с. Рудавец | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 1,3 | СМР | 7800 | 01.10.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Гуровка в с. Рудавец | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Козиновка в сл. Рыбинские Буды | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,5 | СМР | 2500 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Ерина в х. Кочегуровка | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Кулешовка в д. Лунино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Шатоховка  в д. Лунино | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Заречная в с. Белое | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 1,6 | СМР | 9600 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Хуторская в с. Белое | 2028 | дорожный фонд района | ремонт | 0,45 | СМР | 2250 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога по ул. Нижневка в с. Шевелево | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога по ул. Хоменко в с. Шевелево | 2028 | дорожный фонд района | строительство | 1,1 | СМР | 6600 | 01.11.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Кугутовка и проезд в с. Нижнее Солотино | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Центральная в д. Знобиловка | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 0,7 | СМР | 3500 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Морозы в д. Знобиловка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бабинский | Дорога по ул. Бугряновка в с. Вышнее Ббаино | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 0,64 | СМР | 3200 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Быкановский | Дорога по ул. Приовражная в х. Нагорный | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога до  х. Красная Поляна | 2029 |  |  | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога до х. Косинов | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Обороновка в с. Чекмаревка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул.Поповка в с. Чекмаревка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога от памятника до школы в с. Зорино | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | СМР | 2000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Железнодорожная  в с. Зорино | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 1,86 | СМР | 9300 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Набережная в с. Шипы | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,68 | СМР | 10800 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Первомайская  в с. Шипы | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 1,34 | СМР | 6700 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Псельская   в с. Шипы | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 0,79 | СМР | 3950 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Горняя в с. Бегичево | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Загородняя в с. Бегичево | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Деревня в д. Шмырево | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Мазневка в д. Шмырево | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | СМР | 5000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога по ул. Николаевка в д. Потопахино | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,3 | СМР | 7800 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Точилина Пасека | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,25 | СМР | 7500 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Сергеевский | 2029 | УРСТ | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Успеновка | 2029 | УРСТ | строительство | 0,7 | СМР | 3500 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Крючок | 2029 | УРСТ | ремонт | 7,7 | СМР | 38500 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Версковое | 2029 | УРСТ | строительство | 2 | СМР | 12000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Бекет | 2029 | УРСТ | строительство | 7 | СМР | 42000 | 01.10.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Нижняя в с. Рудавец | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул.Молодёжная  в с. Рудавец | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,55 | СМР | 3300 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Привольная в с. Кулига | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Шматковска в с. Кулига | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Молодёжная в с. Кулига | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога по ул. Понизовка в с. Филатово | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога до х. 1 Мая | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Верхняя  д. Туровка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Нижняя  д. Туровка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога до п. Красный | 2029 | УРСТ | строительство | 2,7 | СМР | 16200 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Колхозная в д. Анахино | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,9 | СМР | 5400 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Выгон  в д. Воробьевка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Курносовка в д. Воробьевка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Шатоховка в д. Лунино | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул.Луговая в с. Белое | 2029 | дорожный фонд района | ремонт | 1,4 | СМР | 7000 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул.Драконовка в п. Красный | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,4 | СМР | 2400 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул.Крючок в п. Красный | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога по ул. Заречка в с. Шевелево | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,3 | СМР | 7800 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога по ул. Поповка в с. Шевелево | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 1,9 | СМР | 11400 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога до д. Старая Кривцовка | 2029 | УРСТ | строительство | 2,7 | СМР | 16200 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога до д. Новая Кривцовка | 2029 | дорожный фонд района | строительство | 2,1 | СМР | 12600 | 01.11.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Жмели в д. Знобиловке | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 1,25 | СМР | 7500 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Афанасьевский | Дорога по ул. Куток и подъезд  в д. Знобиловке | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 2,3 | СМР | 13800 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога до х. Чермошное | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,33 | СМР | 1980 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Башкатовский | Дорога до х. Пролетарский | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,45 | СМР | 2700 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Молодежная в с. Чекмаревка | 2030 | дорожный фонд района | ремонт | 0,43 | СМР | 2150 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Шатыловка в х. Садовая Роща | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,5 | СМР | 3000 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Березовка в х. Садовая Роща | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гридасовский | Дорога по ул. Садовая Роща в х. Садовая Роща | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 1,2 | СМР | 7200 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Тополевая в х. Пересыпь | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 2 | СМР | 12000 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зоринский | Дорога по ул. Заречная в х. Семеновка | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 1,43 | СМР | 7800 | 01.10.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Нижняя Заречка в с. Бегичево | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 1 | СМР | 6000 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Новоселовка в с.Картамышево | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 1,45 | СМР | 8700 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Деревня в с.Картамышево | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,7 | СМР | 4200 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул. Кривой Куток  в д. Шмырево | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,6 | СМР | 3600 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул.Кулешовка  в д. Шмырево | 2030 | дорожный фонд района | ремонт | 1 | СМР | 5000 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский | Дорога по ул.Вокзал  в д. Шмырево | 2030 | дорожный фонд района | ремонт | 0,8 | СМР | 4000 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Задолженский | 2030 | УРСТ | строительство | 3,9 | СМР | 23400 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Ильиновский | 2030 | УРСТ | строительство | 6 | СМР | 36000 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельниковский | Дорога до х. Бекет | 2030 | УРСТ | строительство | 7 | СМР | 42000 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Суковка в с. Рудавец | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,15 | СМР | 900 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Заречка  в с. Кулига | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рудавский | Дорога по ул. Александровка  в с. Кулига | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,8 | СМР | 4800 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбино-Будский | Дорога до х. Долговищенный | 2030 | УРСТ | строительство | 0,6 | СМР | 4800 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Гавриловка в х. Кочегуровка | 2030 | дорожный фонд района | ремонт | 0,4 | СМР | 2000 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул.Мирная в п. Красный | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 0,3 | СМР | 1800 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога по ул. Анахинская в п. Красный | 2030 | дорожный фонд района | строительство | 1,8 | СМР | 10800 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усланский | Дорога до х. Парасючка | 2030 | УРСТ | строительство | 2,7 | СМР | 16200 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога до х. Плота | 2030 | УРСТ | строительство | 6,4 | СМР | 38400 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога до х.Зеленая Дубрава | 2030 | УРСТ | строительство | 1,8 | СМР | 10800 | 01.11.2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шевелевский | Дорога до х. Платоновка | 2030 | УРСТ | ремонт | 0,8 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |